# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLÁHUAC III

Ingeniería en Ciencia de Datos

Asignatura: Introducción a la Ingeniería en Ciencia de Datos

# FASE 2: PLANEACIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO

## AgroData: Predicción de precios de la canasta básica

Equipo 3

#### Integrantes y correos institucionales

Gerardo Calzada Sánchez L261120299@Tlahuac3.tecnm.mx Líder de Proyecto / Product Owner

###### Sánchez Gutiérrez Oliver Aaron

L261120306@Tlahuac3.tecnm.mx

Ingeniero de Datos (Data Engineer) y apoyo en análisis y modelado

Octubre de 2026

### Paso 2. Selección y justificación de la metodología

La metodología seleccionada para AgroData es CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining). Se elige porque el proyecto parte de una necesidad concreta —comprender la variación de los precios de productos de la canasta básica— y requiere definir objetivos, comprender las fuentes, preparar datos, construir modelos y evaluar si los resultados son útiles para la consulta y la toma de decisiones.

CRISP-DM organiza el trabajo en seis fases: comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación y despliegue. Este ciclo permite regresar a fases anteriores cuando se detecten datos incompletos, resultados poco precisos o cambios en los objetivos. Aunque el borrador inicial menciona TDSP, las instrucciones de esta entrega piden seleccionar formalmente CRISP-DM u OSEMN; por ello, para este reporte se adopta CRISP-DM.

### Paso 3. Definición de objetivos y alcance analítico

##### Objetivo general

Analizar el comportamiento histórico de los precios de la tortilla, el huevo y el frijol en México y desarrollar un modelo que estime sus precios, utilizando datos disponibles por producto, periodo y región, para comunicar tendencias y predicciones de manera clara mediante un tablero interactivo.

##### Objetivos específicos

- Reunir y documentar datos históricos de precios y variables económicas relacionadas para tortilla, huevo y frijol, verificando que los registros tengan producto, fecha, ubicación y unidad de medida cuando esa información esté disponible.

- Limpiar y transformar los datos para identificar valores faltantes, duplicados, formatos inconsistentes y observaciones atípicas, dejando un conjunto de datos documentado para el análisis.

- Realizar un análisis exploratorio con tablas y gráficas para comparar la evolución de los precios por producto, periodo y región, según la disponibilidad de las fuentes.

- Entrenar y comparar al menos un modelo base de predicción con un modelo de regresión, evaluando los resultados con MAE y RMSE sobre datos que no se hayan utilizado para entrenar.

- Construir un tablero interactivo que muestre los datos históricos, las tendencias y las estimaciones, indicando claramente el periodo, la región y las limitaciones de la predicción.

##### Alcance y delimitación

El análisis se concentrará en tortilla, huevo y frijol en México. Se buscará trabajar con datos históricos desde 2020 hasta el periodo más reciente que pueda validarse en las fuentes. La cobertura geográfica y temporal final dependerá de que existan registros comparables. El proyecto será una herramienta informativa y académica: no garantizará precios futuros ni sustituirá la consulta de fuentes oficiales.

##### Variable objetivo (Target)

La variable objetivo será el precio del producto seleccionado, expresado en la unidad de medida que permita comparar correctamente los registros (por ejemplo, precio por kilogramo o por presentación, según la fuente). Se documentará la unidad usada y no se combinarán directamente unidades incompatibles.

### Variables predictoras (Features)

- Producto: tortilla, huevo o frijol.

- Fecha o periodo: día, semana o mes, de acuerdo con la frecuencia disponible.

- Ubicación geográfica: estado, municipio o región, cuando la fuente lo proporcione.

- Precio histórico del mismo producto y ubicación, si está disponible.

- Indicadores económicos, como inflación o índice de precios, cuando sus fechas y cobertura sean compatibles.

- Variables de contexto relacionadas con producción agrícola, únicamente cuando tengan correspondencia temporal y geográfica suficiente.

La selección definitiva de variables se realizará después de revisar la calidad, disponibilidad y compatibilidad de las fuentes. No se utilizará información futura para predecir periodos pasados; los datos se separarán respetando el orden temporal.

### Paso 4. Definición del stack tecnológico y herramientas

| Etapa | Herramientas | Uso previsto |
| --- | --- | --- |
| Ingesta y limpieza | Python, Pandas 2.0 o superior; SQL si se requiere | Importar archivos o tablas, unificar formatos, revisar faltantes y duplicados y preparar el conjunto analítico. |
| Análisis exploratorio (EDA) | Matplotlib, Seaborn o Plotly | Visualizar tendencias, distribución de precios, diferencias por producto y región y posibles valores atípicos. |
| Modelado | Scikit-learn | Crear un modelo base y un modelo de regresión; dividir los datos de forma temporal y calcular MAE y RMSE. |
| Despliegue e interfaz | Streamlit o Plotly Dash | Crear un tablero interactivo para consultar precios históricos, tendencias y estimaciones. |
| Control de versiones | Git y GitHub | Guardar versiones del código, documentar cambios y facilitar la colaboración del equipo. |

### Fuentes de datos previstas

- SIAP: datos relacionados con producción agrícola y variables del sector agroalimentario.

- PROFECO: información de precios de productos y establecimientos, de acuerdo con los datos publicados y disponibles.

- INEGI: información estadística e índices de precios para contextualizar los cambios económicos.

- Banco de México: indicadores de inflación y series económicas pertinentes.

Antes de integrar cada fuente, el equipo verificará la fecha de actualización, cobertura geográfica, unidades de medida, metodología y condiciones de uso. Las fuentes se utilizarán únicamente en la medida en que sus datos sean accesibles y comparables.

### Paso 5. Matriz de roles y asignación de responsabilidades

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Líder de Proyecto / Product Owner | Gerardo Calzada Sánchez | Coordinar al equipo, priorizar tareas, dar seguimiento a fechas, revisar los objetivos y verificar que los entregables estén completos. |
| Ingeniero de Datos / Data Engineer | Sánchez Gutiérrez Oliver Aaron | Localizar fuentes, importar archivos, limpiar y estructurar datos, documentar campos y controlar la calidad; apoyar el análisis exploratorio y el modelado. |

Responsabilidades complementarias: debido a que el equipo está formado por dos integrantes, ambos participarán en la revisión ética, la interpretación de resultados, la verificación de las condiciones de uso de las fuentes y la preparación de la presentación. Gerardo coordinará la entrega final y Oliver apoyará la integración técnica de los datos y el tablero.

### Paso 6. Cronograma de ejecución

El cronograma está organizado en seis sprints semanales relativos a la fecha de evaluación final. Como no se proporcionó la fecha exacta de evaluación, el equipo deberá sustituir “Semana 1–6” por las fechas reales del calendario de la asignatura.

| Actividad | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisar objetivos y localizar fuentes | X | X |  |  |  |  |
| Descargar, integrar y documentar datos |  | X | X |  |  |  |
| Limpieza, transformación y validación |  | X | X | X |  |  |
| Análisis exploratorio (EDA) |  |  | X | X |  |  |
| Entrenar y evaluar modelos |  |  |  | X | X |  |
| Desarrollar dashboard interactivo |  |  |  | X | X | X |
| Preparar video de YouTube |  |  |  |  | X | X |
| Revisar ética, documentación y errores |  |  |  |  | X | X |
| Ensayo del stand y entrega final |  |  |  |  |  | X |

##### Entregables por sprint

- Semana 1: objetivo validado, inventario inicial de fuentes y estructura del repositorio GitHub.

- Semana 2: datos descargados y ficha de cada fuente con campos, unidades, fechas y limitaciones.

- Semana 3: conjunto de datos limpio y análisis exploratorio preliminar.

- Semana 4: primeras gráficas y versión inicial del modelo.

- Semana 5: comparación de modelos, métricas MAE/RMSE y primera versión del dashboard.

- Semana 6: dashboard revisado, video de YouTube, presentación del stand y archivos finales en PDF.

##### Consideraciones éticas y limitaciones

El proyecto respetará las condiciones de uso de las fuentes y citará el origen de los datos. Las predicciones se presentarán como estimaciones sujetas a incertidumbre, no como precios garantizados. El equipo explicará las limitaciones de cobertura y calidad, evitará comparar unidades incompatibles y no usará el modelo para promover acuerdos de fijación de precios. Si la información disponible no permite una predicción confiable para alguna región o producto, esa limitación se indicará en el tablero.

##### Captura del Cronograma

### Criterios de evaluación del modelo

Se compararán las predicciones con los valores observados en un periodo de prueba separado temporalmente. El MAE mostrará el error absoluto promedio y el RMSE penalizará en mayor medida los errores grandes. Las métricas se interpretarán en la unidad del precio y se contrastarán con un modelo base sencillo. No se afirmará que el modelo es preciso hasta contar con resultados medidos.

### Referencias institucionales y fuentes previstas

- Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP): https://www.gob.mx/siap

- Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO): https://www.gob.mx/profeco

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): https://www.inegi.org.mx/

- Banco de México: https://www.banxico.org.mx/

- Scikit-learn, documentación oficial: https://scikit-learn.org/stable/

- Streamlit, documentación oficial: https://docs.streamlit.io/

- GitHub Docs: https://docs.github.com/